宣威市铭砂建材有限公司

宣威市宝山镇龙崖砂石厂

矿山地质环境保护与土地复垦方案

# (公示稿)

宣威市铭砂建材有限公司

2024年4月

第一部分   方案编制背景

# 一、任务由来

# 宣威市宝山镇龙崖砂石厂,现有采矿许可证：C5303812011067130115394，采矿权人宣威市铭砂建材有限公司，开采矿种为建筑石料用灰岩，开采方式为露天开采， 生产规模70万吨/年，矿区面积0.1241km², 开采标高2150m～2025m。

云南省有色地质局三一七队于2024年1月完成了《云南省宣威市宝山龙家岩建筑石料用灰岩矿详查报告》；曲靖岩土工程勘测有限责任公司于2024年1月完成了《宣威市宝山镇龙崖砂石厂石灰岩矿矿产资源开发利用方案》的评审备案工作。

# 本次方案编制主要是为办理采矿证登记手续，以及确保矿山安全、做好矿山闭坑后的恢复措施，确保矿山损毁土地在开采结束后得到复垦恢复利用。根据《云南省矿山地质环境保护与土地复垦方案编制指南》(2023年修订稿)编制。为此，宣威市自然资源局委托曲靖岩土工程勘测有限责任公司承担完成《宣威市铭砂建材有限公司宣威市宝山镇龙崖砂石厂矿山地质环境保护与土地复垦方案》的编制工作。

# 二 、编制目的

# 为矿业开发、地质环境保护与生态恢复治理提供重要科学依据；为自然资源主管部门依法收取矿山地质环境治理保证金及依法进行监督检查以切实保护矿山地质环境提供主要依据；实现矿产资源的合理开发利用及矿山地质环境的有效保护，为矿业经济和社会经济的可持续发展服务。

# 同时为落实《土地复垦条例实施办法》及其他相关法律法规和政策的要求；保证土地复垦义务落实、合理用地、保护耕地和矿山生态环境；为土地管理部门对土地复垦的实施管理、监督检查及土地复垦费征收等提供依据；为业主开展土地复垦提供技术指导，作为该矿山申办采矿许可证手续的必备条件。

第二部分矿山地质环境保护与土地复垦方案基本情况表

| 项目概况 | 方案名称 |  |  |  |  |  | 宣威市铭砂建材有限公司宣威市宝山镇龙崖砂石厂矿山地质环境保护与土地复垦方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 采矿许可证 |  |  |  |  |  | 新申请 □持有 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 矿山企业名称 |  |  |  |  |  | 宣威市铭砂建材有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法人代表 |  |  |  |  |  | 浦绍林 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  | 13887468238 |  |  |  |  |  |  |
|  | 矿区面积及开采标高 |  |  |  |  |  | 矿区面积：0.1241km2；开采标高：2150m～2025m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 资源量 |  |  |  |  |  | 562.91万m3（1514.23万t） |  |  |  |  |  |  | 生产能力 |  |  |  |  | 70万t/a |  |  |  |  |  |  |
|  | 采矿证号 （划定矿区范围） |  |  |  |  |  | C5303812011067130115394 |  |  |  |  |  |  | 评估区面积 |  |  |  |  | 0.408838km2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目位置土地利用现状标准分幅图幅号 |  |  |  |  |  | G48G041042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 矿山生产服务年限 |  |  |  |  |  | 19.3a |  |  |  |  |  |  | 方案适用年限 |  |  | 治理恢复适用年限5年 土地复垦适用年限5年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方 案 编 制 单 位 | 编制单位名称 |  |  |  |  |  | 曲靖岩土工程勘测有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法人代表 |  |  |  |  |  | 李付兵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 资质证书名称 |  |  |  |  |  | 地质灾害防治单位资质证书 |  |  |  |  |  |  | 资质等级 |  |  |  |  | 甲级 |  |  |  |  |  |  |
|  | 发证机关 |  |  |  |  |  | 云南省自然资源厅 |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  | 530020231110119 |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系人 |  |  |  |  |  | 李付兵 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  | 13769831562 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要编制人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 |  |  |  |  |  | 职称 |  |  |  |  |  |  | 专业 |  |  |  |  | 签名 |  |  |  |  |  |  |
|  | 柏建东 |  |  |  |  |  | 高级工程师 |  |  |  |  |  |  | 水工环 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 陈亮 |  |  |  |  |  | 工程师 |  |  |  |  |  |  | 水工环 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 矿山地质环境影响 | 地质环境影响评估级别 | 评估区重要程度 |  |  |  |  | 重要区 较重要区 □一般区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一级 二级 三级 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地质 环境条件 |  |  |  |  | 复杂 中等 □简单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生产规模 |  |  |  |  | □大型 中型 小型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 矿山地质环境影响 | 现状分析与预测 | 矿山地质灾害现状分析与预测 |  |  |  |  | 现状：经野外实地调查，评估区现状下未发现地面沉降、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝等地质灾害分布。现状地质灾害主要为采矿活动行程的不稳定斜坡BW1、BW2，分布在矿区露天采场，主要为矿山先前开采形成，坡体组成物质为二叠系中统阳新组灰岩，力学性质较好，开挖将引发边坡失稳。现状基本稳定，暴雨、地震及其他外力条件下BW1边坡产生崩塌、滑坡的可能性大，对采矿人员，采矿设施及下方矿山办公生活区的工作人员构成威胁、危害性大，危险性大；暴雨、地震及其他外力条件下BW2边坡产生崩塌、滑坡的可能性小，对采矿人员，采矿设施工作人员构成威胁、危害性小，危险性小。 预测：矿山建设加剧BW1不稳定斜坡产生变形的可能性大，危害性大，危险性大；加剧BW2不稳定斜坡产生变形的可能性小，危害性小，危险性小。矿山建设可能诱发采场边坡滑坡、坍塌、掉块等。堆料场及生产过程中形成的矿渣、废石可能在强降雨的作用下诱发泥石流地质灾害。矿山建设诱发崩塌、垮塌等地质灾害的可能性大，危害性大，危险性大；诱发滑坡、泥石流等地质灾害的可能性中等，危险性中等，危害性中等。危害采矿作业人员、设备及矿山设施、办公生活区、工业场地、矿山公路、周边农田。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 矿区含水层破坏现状分析与预测 |  |  |  |  | 现状：据实地调查查阅资料，该区无泉点分布，沟谷多为季节性冲沟，雨季变化较大，均以大气降水为主，现状下矿山采矿活动对水源影响较小。含水层破坏及地下水位下降：评估区无大的地表水流。矿山采用露天开采，矿山先前开采已经形成一个露天开挖边坡，边坡的形成主要对含水层上部造成破坏。矿山开采破坏了含水层的上部结构，雨季矿坑水将会增大对地下水补给的可能性，局部改变了渗透途径。地下水水量减少或疏干：大气降水是矿床最主要的充水因素，无侧向补给量，天然状态与区域含水层和地表水体联系不密切，排水强度和大气降水密切相关，目前露天采场内无积水。该区地形北部较高，南部偏低，地形有利于自然排泄。因此矿区及周围主要含水层水位无变化，故现状条件下，矿业活动对区内地下水的影响破坏程度较轻。有毒有害物质：现状下，露天采场内未见地下水渗出，也不存在大量抽、排水情况，为造成地下水大幅度下降的现象，同时矿山作业人员少，生产生活污水排放量较少，矿石化学成分稳定，有毒有害物质较少，所以矿山现阶段活动对水质影响较轻。地下含水层破坏和影响评估综述：矿区最低开采标高位于该区最低侵蚀基准面之上，矿山开采为揭露地下含水层，现状下采矿活动对评估区内含水层的影响较轻。 预测：含水层破坏及地下水位下降：评估区无大的地表水流。矿山采用露天开采，矿山先前开采已经形成一个露天开挖边坡，边坡的形成主要对含水层上部造成破坏。矿山开采破坏了含水层的上部结构，雨季矿坑水将会增大对地下水补给的可能性，局部改变了渗透途径。地下水水量减少或疏干：大气降水是矿床最主要的充水因素，无侧向补给量，天然状态与区域含水层和地表水体联系不密切，排水强度和大气降水密切相关，目前露天采场内无积水。该区地形北部较高，南部偏低，地形有利于自然排泄。因此矿区及周围主要含水层水位无变化，有毒有害物质：现状下，露天采场内未见地下水渗出，也不存在大量抽、排水情况，为造成地下水大幅度下降的现象，同时矿山作业人员少，生产生活污水排放量较少，矿石化学成分稳定，有毒有害物质较少，所以矿山现阶段活动对水质影响较轻。地下含水层破坏和影响评估综述：预测矿山开采对评估区内含水层的影响较轻。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 矿山地质环境影响 | 现状分析与预测 | 矿区地形地貌景观（地质遗迹、人文景观）破坏现状分析与预测 |  |  |  |  | 现状：评估区及周边无自然保护区、旅游景区（点）、重要交通要道、建筑设施及水源点分布；现状下矿山建设已对区内地形地貌景观造成一定程度的影响和破坏，主要为露天采场和矿山辅助设施区。露天采场区：本矿山开采方式为露天开采，开采标高为2150m-2025m之间，位于该区最低侵蚀基准面之上；现状下因矿山先前开采形成一开采边坡。据现场调查，矿区及周围含水层地下水位下降较小，未影响矿区及周围生产生活用水。现状下矿业活动对评估区地下水位层的影响较轻。辅助设施区：本矿山基建设施大部分已完成，现状下对该区地形地貌景观有一定程度的破坏和影响。主要表现为工业场地、办公生活区、堆料场和矿山公路等矿山辅助设施。矿山辅助设施的建设改变了该区原来的土地利用格局，同时大量的建筑物修建对地形地貌景观有一定的破坏和影响，影响面积共计：7.8196hm2。综上所述，矿山现状开采于建设区内的地形地貌景观破坏严重。 预测：根据《开发利用方案》设计，未来矿山开采建设和运营过程中，随着采矿范围和开采深度的扩大，将形成较大范围的采空区和开采边坡，矿山最终开采面积为0.12414km2，最大开采深度125m，最终边坡角53°。露天采场的形成将可能造成山体破损、岩石裸露和破坏大面积的地表植被等，使原生地貌发生改变，区域内原生植被的拦砂蓄渗功能丧失，预测露天采场的形成对地形地貌景观破坏和影响较严重。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 矿区水土环境污染现状分析与预测 |  |  |  |  | 现状：评估区属北亚热带高原季风气候，地表无大的地表水体及泉点出露，沟谷多为季节性溪沟。矿山生产生活用水量不大，可取自矿区西村子，大部分用于凿岩，少部分用于露天采场、堆料场和矿山公路，生活废水经处理后外排。矿石中不含有毒有害元素，场地内大气降水冲刷松散堆积物导致部分水土流失，对地表水体造成一定的污染。现状总体对地表水、地下水土壤的污染程度较轻。 预测：据开发利用方案，未来矿山开采产生的废渣，堆放于矿区西、北部的堆料、排土场，随着矿山的开采，土石量的增加，大气降水冲刷导致部分水土流失，将对旁边的溪沟造成一定的污染。随着开采的进行，对植被的破坏将进一步加剧，裸露岩层的面积将增大，增大矿区风化淋滤污染地表水的可能。矿石中不含有毒有害元素，预测未来开采不会污染地下水。预测矿山未来开采对地表水、地下水和土壤的污染程度较轻。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 矿山地质环境影响 |  | 村庄及重要设施影响评估 |  |  |  |  | 矿山为露天开采，今后矿山在开采、爆破、加工等工作中将产生噪声、粉尘等污染，但评估区范围内无村庄及居民点分布，无自然保护区及重要水利、交通等设施分布，故矿山采矿活动对村庄，自然保护区及重要水利、交通等设施的影响和破坏小。 矿山采矿活动结束后，基本不再继续产生粉尘对周围环境造成影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 矿山地质环境影响综合评估 |  |  |  |  |  | 矿山地质环境影响综合评估区矿山地质环境影响程度划分为严重和较轻两个级别，将评估区划为现状矿山地质环境影响严重区（i）和影响较轻区（iii）二级二区。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 矿区土地损毁预测与评估 | 土地损毁的环节与时序 |  |  |  |  |  | 矿山为露天开采项目，土地的损毁成因与矿山的开采方法、开采工艺流程、资源存储的形式、地表工业建设布局等有着密切的关系。根据矿山自身特点，开采可能产生土地损毁的环节集中在后期矿山开采损毁土地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 已损毁各类土地现状 |  |  |  |  |  | 矿山已损毁土地面积7.8196hm2，其中旱地0.01hm2、灌木林地0.3701hm2、采矿用地7.3292hm2、公路用地0.1103hm2。涉及土地权属为宝山镇摩布村民委员会。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 拟损毁土地预测与评估 |  |  |  |  |  | 拟损毁土地面积4.8356hm2，其中旱地0.8819hm2、乔木林地（0301）0.9074hm2、灌木林地3.0225hm2、公路用地0.0238hm2。损毁方式为挖损和压占，挖损区域土地损毁程度为重度，压占区域土地损毁程度为轻度～中度，涉及土地权属为宝山镇摩布村民委员会。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 复垦区土地利用现状 | 一级地类 |  |  | 二级地类 |  |  |  |  |  |  | 小计 |  |  |  | 已损毁 |  |  |  |  | 拟损毁 |  |  |  | 占用 |  |
|  | 耕地 |  |  | 旱地 |  |  |  |  |  |  | 0.8919 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.8819 |  |  |  | 0.01 |  |
|  | 林地 |  |  | 乔木林地 |  |  |  |  |  |  | 0.9074 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.9074 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 灌木林地 |  |  |  |  |  |  | 3.3926 |  |  |  | 0.3701 |  |  |  |  | 3.0225 |  |  |  | 0 |  |
|  | 工况仓储用地 |  |  | 采矿用地 |  |  |  |  |  |  | 7.3292 |  |  |  | 6.883 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.4462 |  |
|  | 交通运输用地 |  |  | 公路用地 |  |  |  |  |  |  | 0.1341 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0238 |  |  |  | 0.1103 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.6552 |  |  | 7.2531 |  |  |  |  | 4.8356 |  |  |  | 0.5665 |  |
| 复垦责任范围内土地损毁及占用面积 | 类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 面积（公顷） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小计 |  |  |  |  | 已损毁 |  |  |  |  |  | 拟损毁 |  |  |  |
|  | 损毁 |  | 挖损 |  |  |  |  |  |  |  | 12.0887 |  |  |  |  | 7.2531 |  |  |  |  |  | 4.8356 |  |  |  |
|  |  |  | 压占 |  |  |  |  |  |  |  | 0.5665 |  |  |  |  | 0.5665 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 12.6552 |  |  |  |  | 7.8196 |  |  |  |  |  | 4.8356 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.6552 |  |  |  |  | 7.8196 |  |  |  |  |  | 4.8356 |  |  |  |
| 土地复垦面积 | 一级地类 |  |  |  | 二级地类 |  |  |  |  |  | 面积（公顷） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 已复垦 |  |  |  |  |  |  |  | 拟复垦 |  |  |  |  |  |  |
|  | 耕地 |  |  |  | 旱地 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 5.9744 |  |  |  |  |  |  |
|  | 林地 |  |  |  | 乔木林地 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 6.5705 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 12.5449 |  |  |  |  |  |  |
|  | 占用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地复垦率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.12% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 矿山地质环境治理保护工程措施工程量及投资估算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 治理分区 | 治理对象 |  |  |  |  | 工程措施 |  |  |  |  |  |  | 工程项目 |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  | 工作量（方案适用期） |
| 重点防治区和次重点防治区 | 露天采场 |  |  |  |  | 边坡危岩清除工程 |  |  |  |  |  |  | 人工挖方 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 1200 |
|  |  |  |  |  |  | 露天采场平台 |  |  |  |  |  |  | 浆砌石挡土埂 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 990 |
|  |  |  |  |  |  | 设计堆料场挡墙 |  |  |  |  |  |  | 土方开挖 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 247.2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M7.5浆砌石 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 799.2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 伸缩缝 |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  |  | 5.33 |
|  |  |  |  |  |  | 设计截排水沟 |  |  |  |  |  |  | 土方开挖 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 34.5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M7.5浆砌石壁 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 386.4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C20砼底 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 55.2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 砌体砂浆抹面 平均厚度2cm |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 828 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 伸缩缝 |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  |  | 34.5 |
|  |  |  |  |  |  | 设计截排水沟沉砂池 |  |  |  |  |  |  | 挖土方 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 2.6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C20砼壁 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0.84 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C20砼底 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0.84 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C20导流墙 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0.1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 碎石垫层 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 0.2 |
|  | 露天采场周边 |  |  |  |  | 警示工程 |  |  |  |  |  |  | 警示标牌 |  |  |  |  |  |  |  | 块 |  |  |  | 8 |
|  | 监测管控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 布设监测点 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 7 |
| 一般防治区 | 监测管控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 布设监测点 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 3 |
| 投资估算 | 方案编制年限总费用概算（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 静态投资 |  |  |  |  |  |  |  | 121.97 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 动态投资 |  |  |  |  |  |  |  | 149.96 |  |  |  |  |
| 矿山地质环境治理保护工作部署 | 第一阶段（矿山开采期19.3年）主要以工程治理措施、警示措施、监测措施及日常维护工作为主。对边坡危岩进行清理；在采空区周边设置警示措施，并对开采边坡进行监测；对已建的拦挡工程和截排水工程进行维护和监测；定期对评估区范围内地形较陡斜坡区进行监测。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 复垦工作计划及保障措施和费用预存 | 工作计划 |  |  |  |  |  | 1、开采期19.3年（2024年04月～2043年7月） 以工程治理措施和监测措施为主，完成露天采场周围排水措施的施工检查和验收工作；在不稳定斜坡、排土场、工业广场布设地质环境监测点；在不稳定斜坡、采场周边竖立安全警示牌；对已形成的边坡进行植被恢复。 2、闭采治理期3年（2043年7月～2046年7月） 主要以工程治理措施和日常维护工作为主；完成拟采区坡面清理工作；定期清理排水沟和斜坡上的坍塌体；对新形成的边坡布设地质环境监测点；对已形成的边坡进行植被恢复；发现死亡植被及时进行补种；采矿活动结束后对矿山辅助设施进行植被恢复。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障措施 |  |  |  |  |  | 因《云南省矿山地质环境治理恢复基金管理暂行办法》未明确缴存比例及金额，为保证治理资金预存及时到位，本次矿山的恢复治理基金提取方案暂行参照土地复垦治理基金提取方案执行，第一次预存资金不低于静态总投资的20%，其余费用按照静态总资金每年预存一次，阶段费用预存额不得低于实际投资额度，且在矿山生产服务期满前全部预存完毕。资金全部来源宣威市宝山镇龙崖砂石厂自筹。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 费用预存计划 |  |  | 阶段 |  |  |  |  | 年度 |  |  |  |  |  | 分期 |  |  | 预存金额（万元） |  |  |  |  | 年度治理费用预存时间 |  |  |
|  |  |  |  | 第一阶段（矿山开采期19.3年） |  |  |  |  | 2024年04月-2025年04月 |  |  |  |  |  | 第1期 |  |  | 24.4 |  |  |  |  | 2025年4月30日前 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025年04月-2026年04月 |  |  |  |  |  | 第2期 |  |  | 6.97 |  |  |  |  | 2026年4月30日前 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026年04月-2027年04月 |  |  |  |  |  | 第3期 |  |  | 6.97 |  |  |  |  | 2027年4月30日前 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027年04月-2028年04月 |  |  |  |  |  | 第4期 |  |  | 6.97 |  |  |  |  | 2028年4月30日前 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028年04月-2029年04月 |  |  |  |  |  | 第5期 |  |  | 6.97 |  |  |  |  | 2029年4月30日前 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2029年04月-2030年04月 |  |  |  |  |  | 第6期 |  |  | 6.97 |  |  |  |  | 2030年4月30日前 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030年04月-2031年04月 |  |  |  |  |  | 第7期 |  |  | 6.97 |  |  |  |  | 2031年4月30日前 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2031年04月-2032年04月 |  |  |  |  |  | 第8期 |  |  | 6.97 |  |  |  |  | 2032年4月30日前 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2032年04月-2033年04月 |  |  |  |  |  | 第9期 |  |  | 6.97 |  |  |  |  | 2033年4月30日前 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2033年04月-2034年04月 |  |  |  |  |  | 第10期 |  |  | 6.97 |  |  |  |  | 2034年4月30日前 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2034年04月-2035年04月 |  |  |  |  |  | 第11期 |  |  | 6.97 |  |  |  |  | 2035年4月30日前 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2035年04月-2036年04月 |  |  |  |  |  | 第12期 |  |  | 6.97 |  |  |  |  | 2036年4月30日前 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2036年04月-2037年04月 |  |  |  |  |  | 第13期 |  |  | 6.97 |  |  |  |  | 2037年4月30日前 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2037年04月-2038年04月 |  |  |  |  |  | 第14期 |  |  | 6.97 |  |  |  |  | 2038年4月30日前 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2038年04月-2039年04月 |  |  |  |  |  | 第15期 |  |  | 6.97 |  |  |  |  | 2039年4月30日前 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2039年04月-2040年04月 |  |  |  |  |  | 第16期 |  |  | 6.97 |  |  |  |  | 2040年4月30日前 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2040年04月-2041年04月 |  |  |  |  |  | 第17期 |  |  | 6.97 |  |  |  |  | 2041年4月30日前 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2041年04月-2042年04月 |  |  |  |  |  | 第18期 |  |  | 6.97 |  |  |  |  | 2042年4月30日前 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2042年04月-2043年07月 |  |  |  |  |  | 第19期 |  |  | 7.07 |  |  |  |  | 2043年7月30日前 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 149.96 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 第二阶段（闭采阶段3年） |  |  |  |  | 2043年07月-2044年07月 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2044年07月-2045年07月 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2045年07月-2046年07月 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 复垦工作计划及保障措施和费用预存 | 工作计划 |  |  |  |  |  |  | 开采期：完成采空区复垦工作；以工程治理措施和监测措施为主，完成露天采场周围排水措施的施工检查和验收工作；在不稳定斜坡、排土场、工业广场布设地质环境监测点；在不稳定斜坡、采场周边竖立安全警示牌，边坡底部平台建排水沟。 闭采期：主要以工程治理措施和日常维护工作为主；完成拟采区坡面清理工作；定期清理排水沟和斜坡上的坍塌体；对新形成的边坡布设地质环境监测点；对已形成的边坡进行植被恢复；发现死亡植被及时进行补种；采矿活动结束后对矿山辅助设施进行植被恢复。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障措施 |  |  |  |  |  |  | 本复垦项目静态总投资为121.25万元，动态总投资为149.08万元。资金全部来源宣威市宝山镇龙崖砂石厂自筹，提取的资金存入专门账户。复垦费用的预存依据《土地复垦条例实施办法》（2013年3月1日），为保证复垦资金及时到位，第一次预存土地资金不低于静态总投资的20%，阶段复垦费用预存额不得低于实际投资额度，且在矿产生产服务期满前全部预存完毕。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 费用预存计划 |  |  | 阶段 |  |  |  |  |  | 年度 |  |  |  |  | 分期 |  |  | 预存金额（万元） |  |  |  |  | 年度治理费用预存时间 |  |  |
|  |  |  |  | 第一阶段（矿山开采期19.3年） |  |  |  |  |  | 2024年04月-2025年04月 |  |  |  |  | 第1期 |  |  | 24.25 |  |  |  |  | 2025年4月30日前 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025年04月-2026年04月 |  |  |  |  | 第2期 |  |  | 6.93 |  |  |  |  | 2026年4月30日前 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026年04月-2027年04月 |  |  |  |  | 第3期 |  |  | 6.93 |  |  |  |  | 2027年4月30日前 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027年04月-2028年04月 |  |  |  |  | 第4期 |  |  | 6.93 |  |  |  |  | 2028年4月30日前 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028年04月-2029年04月 |  |  |  |  | 第5期 |  |  | 6.93 |  |  |  |  | 2029年4月30日前 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2029年04月-2030年04月 |  |  |  |  | 第6期 |  |  | 6.93 |  |  |  |  | 2030年4月30日前 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030年04月-2031年04月 |  |  |  |  | 第7期 |  |  | 6.93 |  |  |  |  | 2031年4月30日前 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2031年04月-2032年04月 |  |  |  |  | 第8期 |  |  | 6.93 |  |  |  |  | 2032年4月30日前 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2032年04月-2033年04月 |  |  |  |  | 第9期 |  |  | 6.93 |  |  |  |  | 2033年4月30日前 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2033年04月-2034年04月 |  |  |  |  | 第10期 |  |  | 6.93 |  |  |  |  | 2034年4月30日前 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2034年04月-2035年04月 |  |  |  |  | 第11期 |  |  | 6.93 |  |  |  |  | 2035年4月30日前 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2035年04月-2036年04月 |  |  |  |  | 第12期 |  |  | 6.93 |  |  |  |  | 2036年4月30日前 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2036年04月-2037年04月 |  |  |  |  | 第13期 |  |  | 6.93 |  |  |  |  | 2037年4月30日前 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2037年04月-2038年04月 |  |  |  |  | 第14期 |  |  | 6.93 |  |  |  |  | 2038年4月30日前 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2038年04月-2039年04月 |  |  |  |  | 第15期 |  |  | 6.93 |  |  |  |  | 2039年4月30日前 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2039年04月-2040年04月 |  |  |  |  | 第16期 |  |  | 6.93 |  |  |  |  | 2040年4月30日前 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2040年04月-2041年04月 |  |  |  |  | 第17期 |  |  | 6.93 |  |  |  |  | 2041年4月30日前 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2041年04月-2042年04月 |  |  |  |  | 第18期 |  |  | 6.93 |  |  |  |  | 2042年4月30日前 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2042年04月-2043年07月 |  |  |  |  | 第19期 |  |  | 7.02 |  |  |  |  | 2043年4月30日前 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 149.08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 第二阶段（闭采阶段3年） |  |  |  |  |  | 2043年07月-2044年07月 |  |  |  |  | 第1期 |  |  | 0 |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2044年07月-2045年07月 |  |  |  |  | 第2期 |  |  | 0 |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2045年07月-2046年07月 |  |  |  |  | 第3期 |  |  | 0 |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 复垦费用估算 |  |  |  | 费用构成 |  |  |  | 序号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程或费用名称 |  |  |  |  | 估算金额（万元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程施工费 |  |  |  |  | 91.82 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备费 |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 三 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他费用 |  |  |  |  | 13.35 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 四 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监测与管护费 |  |  |  |  | 6.62 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 五 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预备费 |  |  |  |  | 9.46 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 六 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 静态总投资 |  |  |  |  | 121.25（6449.47元/亩） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 七 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 动态总投资 |  |  |  |  | 149.08（7929.79元/亩） |  |  |

第三部分结论与建议

一、结论

（一）恢复治理结论

1、评估区重要程度属较重要区，矿山生产建设规模为中型，矿山地质环境复杂程度为中等。矿山地质环境影响评估精度等级为一级。评估区面积0.408838km2。

2、矿区属构造侵蚀剥蚀低中山地貌，地势总体为北高南东低，区内最高点位于矿区北部矿2号拐点处，标高2146.0m，最低点位于矿区南部矿5拐点处，标高2007.0m，高差139.0m；区内地形坡度10°～30°，矿区地形地貌条件复杂类型；评估区内出露的二叠系中统阳新组（P2Y），总体产状275°∠9°，地层产状稳定，评估区范围内无断裂分布，未见层间褶皱迹象，总体表现为一个走向北东向，倾向北西的单斜构造。矿区抗震设防烈度7度，基本地震动峰值加速度为0.05g，基本地震动反应谱特征周期为0.45s，所属设计地震分组为第四组。属区域地壳稳定区。评估区总体地质构造条件简单类型；矿区内构造不发育，地表水系不发育。大气降水是地下水的主要补给源，矿体处于侵蚀基准面（2007m）以上，地下水位埋深较大，矿体和底板为富水性弱的含水层；地表水对矿坑充水无大的影响；地形不利于地下水的补给与聚集，矿体稳定性好，地形条件有利于露天开采和排水。矿区水文地质勘查类型属于以岩溶裂隙含水层直接充水为主的简单类型；矿区分布有黏性土夹碎石双层土体、较硬中-厚层状中等岩溶化石灰岩岩组两个工程地质岩组。未来矿坑边坡属于较硬中-厚层状中等岩溶化石灰岩岩组，该岩组为阳新组灰岩，节理较发育，厚大于50m，工程稳固性较好。开挖及节理裂隙作用下可能产生小规模垮塌、崩塌、滑坡，后期矿山开采可能加剧垮塌产生。未来开采边坡可能产生小规模垮塌，但一般不会产生较大规模的边坡失稳，对未来矿坑边坡稳定性影响程度中等。工程地质条件属中等；根据《开发利用方案》设计，未来对地形地貌景观的破坏主要表现为露天采场开采及矿山辅助设施的建设等对区内地形地貌景观的影响最为突出。未来矿山开采建设和运营过程中，将形成较大范围的采空区和开采边坡，矿山最终开采面积为0.12414km2，最大开采深度达125m，最终边坡角53°，同时矿山在辅助设施的建设中也将形成对土地大面积的压占损毁。露天采场的形成及矿山辅助设施的建设将造成山体破损、岩石裸露和破坏大面积的地表植被等，使原生地貌发生改变，区域内原生植被的拦砂蓄渗功能丧失，预测露天采场的形成对地形地貌景观破坏和影响强烈，辅助设施对地形地貌景观破坏和影响程度轻～中等。

综上，评估区地质环境复杂程度为复杂类型。

3、目前矿区已形成较大采空区，采掘深度约1m～60m，采空区南北长约200，东西宽约100m，现状采空区土地损毁面积约7.2531hm2，评估区现状下除分布有BW1、BW2不稳定斜坡外未发现地面沉降、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝等地质灾害分布。矿山地质环境现状评估分区分为影响较轻区（iii）一级一区。

4、矿山在今后的采矿活动中将对边坡进行开挖，边坡开挖后形成的临空面失去侧向支撑力，引起岩体内部应力状态的变化，在坡脚和坡顶可能出现应力集中区和张应力区，当岩体应力超过岩体强度时，岩体产生破坏，边坡岩体向临空面方向发生变形、破坏，可能产生局部崩塌、垮塌等，危害采矿人员和设备的安全。其发生的可能性大，危害程度大，危险性大。矿山建设总体可能加剧、诱发、遭受的地质灾害对地质环境影响较严重。矿业活动对含水层的影响和破坏较严重。对地形地貌景观的影响严重。对水土环境污染较严重。将评估区划为预测矿山地质环境影响严重区（i）和影响较轻区（iii）二级二区。

5、将评估区地质灾害危害性等级划分为地质灾害危险性大区（Ⅰ）为矿业活动集中区；该区面积约0.125738km2，约占评估区总面积0.408838km2的30.75%；地质灾害危险性小区（Ⅲ）面积约0.2831km2，约占评估区总面积0.408838km2的69.25%。矿山场地建设适宜性为基本适宜。

6、矿山地质环境保护与恢复治理方案编制年限为22.3年，方案的适用年限为5年。

7、矿山地质环境保护与恢复治理划分为重点防治区（A）、一般防治区（C）。

8、工程措施：开采边坡挡土埂修建；清理边坡危岩；矿山截洪沟修建；竖立安全警示牌；设置监测点。

9、本矿山地质环境保护与恢复治理方案于方案编制年限（19.3年）内估算静态总投资121.97万元，动态投资为149.96万元。

（二）土地复垦结论

1、本项目为变更矿山，现状下已形成较大采空区，矿山辅助设施及采剥面损毁了大量土地，矿山已损毁土地面积7.8196hm2，其中旱地0.01hm2、灌木林地0.3701hm2、采矿用地7.3292hm2、公路用地0.1103hm2。拟损毁土地面积4.8356hm2，其中旱地0.8819hm2、乔木林地（0301）0.9074hm2、灌木林地3.0225hm2、公路用地0.0238hm2。涉及土地权属为宝山镇摩布村民委员会。

2、本次编写的矿山地质环境保护与土地复垦方案编制年限为5年，生产年限为19.3年（2024年03月至2043年7月）。

3、本方案拟损毁土地面积12.6552hm2，待矿山闭采后，损毁土地均应复垦，但根据复垦后的实际情况，将部分矿山道路保留作为农耕道路（0.1103hm2）。因此，最终复垦责任范围面积为12.5449hm2，复垦为旱地和乔木林地，其中复垦为旱地区域面积5.9744hm2，复垦为乔木林地区域面积6.5705hm2。

4、工程措施：清理工程、土壤回覆工程、平整工程、生物化学工程、林草恢复工程。

5、本项目土地复垦总面积12.5449hm2（188亩），土地复垦工程静态总投资为121.25万元，亩均静态投资6449.47元；土地复垦工程动态总投资为149.08万元，其中价差预备费27.83万元，亩均动态投资7929.79元。

# 二、建议

1、应对不稳定斜坡加强监测，根据其活动情况和危险性增大时，请有设计资质的单位对其进行专项的勘察设计治理。

2、建立完善的监测系统，结合最终采空区，形成监测网，重点对采空区及周边范围、矿山设施、防治工程等可能遭受地质灾害的区域进行严格的监测，定时汇总监测结果，并根据监测结果对监测工作进行修正，发现问题及时请有资质的单位进行评估和设计。

3、在方案编制年限内，根据开采情况对本方案设计的工程、植物和监测措施进行修编，本次仅为初步方案，各工程实施前要进行单项工程研究和设计。

4、矿山为露天开采，在矿山爆破、矿石加工以及矿山运输中产生的粉尘应采取进行洒水除尘，铲装采用喷雾洒水抑尘，尽量减少粉尘等对环境的影响。矿山开采、爆破、加工等将产生噪声污染，因此矿山开采过程中应采用新型低噪声的凿岩机、破碎生产设备等，从整体降低凿岩机等噪声。

5、建议矿山后期开采中，将现露天采场中剥离的废土、石分别集中堆放在临时排土场中，并做好拦挡、防排水措施，保护好土源，作为后期恢复用土。

6、建议矿山加强内部管理，严格遵守《中华人民共和国矿产资源法》及《云南省矿产资源管理条例》的规定，合法开采，不越界开采。

7、矿山开采应严格按照开发利用方案自上而下分台阶开采原则进行开采，上部开采完后先行治理台阶上的恢复治理工作，不能全部开采完后再来分台阶。

8、开采岩体为以灰岩为主的坚硬岩，力学强度较高；结构面为层理面、节理、裂隙面；在未来开采条件下将形成高陡边帮，存在外倾结构面或危岩；加之开采过程中遭受卸荷与爆破震动作用，边帮岩体又进一步碎裂，岩体完整性、强度降低，存在边帮失稳破坏（崩塌、滑坡）的可能性，对矿山生产生活设施及作业人员危害性大，应注意加强监测预警措施予以防范。

9、及时开展《方案》确定的地质环境保护与土地复垦工作，落实履行年度计划，资金的使用与管理依照有关规定执行。

10、本方案依据现场调查成果和已有资料进行编制，综合了已有资料成果的相关内容，但不能代替已有资料的各项专业性内容。业主进行矿山地质环境保护与恢复治理时，除满足本方案要求外，还须满足《开采方案设计》《环评报告(表)》《水土保持报告(表)》等资料及有关法律法规、规程、规范、标准等的要求。

11、为保证方案的时效性和可操作性，在方案适用年限内，如采矿权人申请变更矿区范围、矿种、生产规模、开采方式的必须重新编制或修编矿山地质环境保护与恢复治理方案。