宣威市坤山富建材有限公司

宣威市宝山镇张光磊石厂

矿山地质环境保护与土地复垦方案

# (公示稿)

宣威市坤山富建材有限公司

# 2024年4月

第一部分   方案编制背景

# 一、任务由来

# 宣威市宝山镇张光磊石厂,现有采矿许可证号：C5303812008107120001849，采矿权人宣威市坤山富建材有限公司，开采矿种为建筑石料用灰岩，开采方式为露天开采，生产规模70万吨/年，矿区面积0.1502km², 开采标高2180m～2070m。

云南省有色地质局三一七队于2024年1月13日完成了《云南省宣威市宝山古那建筑石料用灰岩矿详查报告》；曲靖岩土工程勘测有限责任公司于2024年1月22日完成了《宣威市宝山镇张光磊石厂建筑石料用灰岩矿矿产资源开发利用方案》的编制及评审备案工作。

# 本次方案编制主要是为办理采矿证登记手续，以及确保矿山安全、做好矿山闭坑后的恢复措施，确保矿山损毁土地在开采结束后得到复垦恢复利用。根据《云南省矿山地质环境保护与土地复垦方案编制指南》(2023年修订稿)编制。为此，宣威市自然资源局委托曲靖岩土工程勘测有限责任公司承担完成《宣威市坤山富建材有限公司宣威市宝山镇张光磊石厂矿山地质环境保护与土地复垦方案》的编制工作。

# 二 、编制目的

# 为矿业开发、地质环境保护与生态恢复治理提供重要科学依据；为自然资源主管部门依法收取矿山地质环境治理保证金及依法进行监督检查以切实保护矿山地质环境提供主要依据；实现矿产资源的合理开发利用及矿山地质环境的有效保护，为矿业经济和社会经济的可持续发展服务。

同时为落实《土地复垦条例实施办法》及其他相关法律法规和政策的要求；保证土地复垦义务落实、合理用地、保护耕地和矿山生态环境；为土地管理部门对土地复垦的实施管理、监督检查及土地复垦费征收等提供依据；为业主开展土地复垦提供技术指导，作为该矿山申办采矿许可证手续的必备条件。

第二部分 矿山地质环境保护与土地复垦方案基本情况表

| 项目概况 | 方案名称 |  |  |  |  |  |  | 宣威市坤山富建材有限公司宣威市宝山镇张光磊石厂 矿山地质环境保护与土地复垦方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 采矿许可证 |  |  |  |  |  |  | 新申请 □持有 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 矿山企业名称 |  |  |  |  |  |  | 宣威市坤山富建材有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法人代表 |  |  |  |  |  |  | 晏庆勇 |  |  |  |  |  |  | 联系 电话 |  |  | 18183590777 |  |  |  |  |  |  |
|  | 矿区面积及开采标高 |  |  |  |  |  |  | 矿区面积：0.1502km2；开采标高：2180m～2070m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 资源储量 |  |  |  |  |  |  | 448.85万m3 （1211.90万t） |  |  |  |  |  |  | 生产 能力 |  |  | 70万t/a |  |  |  |  |  |  |
|  | 采矿证号 （划定矿区范围） |  |  |  |  |  |  | C5303812008107120001849 |  |  |  |  |  |  | 评估区面积 |  |  | 0.278km2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目位置土地利用现状标准分幅图幅号 |  |  |  |  |  |  | G48G041040、G48G042040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 矿山生产服务年限 |  |  |  |  |  |  | 14年 |  |  |  |  |  |  | 方案适用年限 |  |  | 治理恢复适用年限5年 土地复垦适用年限5年 |  |  |  |  |  |  |
| 方 案 编 制 单 位 | 编制单位名称 |  |  |  |  |  |  | 曲靖岩土工程勘测有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法人代表 |  |  |  |  |  |  | 李付兵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 资质证书名称 |  |  |  |  |  |  | 地质灾害防治单位资质证书 |  |  |  |  |  |  | 资质 等级 |  |  | 甲级 |  |  |  |  |  |  |
|  | 发证机关 |  |  |  |  |  |  | 云南省自然资源厅 |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  | 530020231110119 |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系人 |  |  |  |  |  |  | 李付兵 |  |  |  |  |  |  | 联系 电话 |  |  | 13769831562 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要编制人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 |  |  |  |  |  |  | 职称 |  |  |  |  |  |  | 专业 |  |  | 签名 |  |  |  |  |  |  |
|  | 廖斐 |  |  |  |  |  |  | 拟编/制图 |  |  |  |  |  |  | 水工环 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 余劲考 |  |  |  |  |  |  | 制图 |  |  |  |  |  |  | 地质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 矿山地质环境影响 | 地质环境影响评估级别 |  | 评估区重要程度 |  |  |  |  | 重要区 较重要区 □一般区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一级 二级 三级 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 地质环境条件 |  |  |  |  | 复杂 中等 □简单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生产规模 |  |  |  |  | □大型 中型 小型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状分析与预测 |  | 矿山地质灾害现状分析与预测 |  |  |  |  | 现状：评估区现状未发现崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地面沉降、地裂缝等地质灾害。现状地质灾害主要为采矿活动形成不稳定斜坡BW1，现状条件下发生地质灾害的可能性中等，危害性中等，危险性中等。 预测：矿山现状沿采场面发育有1处弧形状不稳定斜坡（BW1），矿山建设可能诱发采场边坡滑坡、崩塌、掉块等，加剧现状地质灾害的可能性中等，危害性中等，危险性中等。排土场、堆料场堆放生产过程中所产生的矿石、废土石可能在强降雨作用下诱发泥石流地质灾害。矿山建设诱发崩塌、垮塌、泥石流等地质灾害的可能性中等、危险性中等，危害性中等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 矿区含水层破坏现状分析与预测 |  |  |  |  | 现状：该区无泉点分布，以大气降水为主，现状下矿山采矿活动对水源影响较小。含水层破坏及地下水位下降：评估区内无大的地表水流。矿山采用露天开采，矿山先前开采已经形成一个露天开挖边坡，边坡的形成主要对含水层上部造成破坏。矿山开采破坏了含水层的上部结构，雨季矿坑水将会增大对地下水补给的可能性，局部改变了渗透途径。地下水水量减少或疏干：大气降水是矿床最主要的充水因素，无侧向补给量，天然状态与区域含水层和地表水体联系不密切，排水强度和大气降水密切相关，目前露天采场内无积水。该区地形，经露天开采已形成小型盆地，开采区低，四周高，地形不利于自然排泄。因此矿区及周围主要含水层水位无变化，故现状条件下，矿业活动对区内地下水的影响破坏程度较轻。有毒有害物质：现状下，露天采场内未见地下水渗出，以大气降水为主，不存在抽、排水情况，未造成地下水大幅度下降的现象，同时矿山作业人员少，生产生活污水排放量较少，矿石化学成分稳定，有毒有害物质较少，所以矿山现阶段活动对水质影响较轻。地下含水层破坏和影响评估综述：矿区最低开采标高（2070m）位于该区最低侵蚀基准面（2026m）之上，矿山开采未揭露地下含水层，现状下采矿活动对评估区内含水层的影响较轻。 预测：矿区可采矿层资源储量均埋藏在评估区最低侵蚀基准面（2026m）之上，矿区排泄条件好，对露天采场充水影响小。矿体赋存于泥盆系上统宰格组（D3zg）岩溶裂隙含水层中，富水性中等，矿山开采不会使矿区地下水补给减少，随着采矿活动的深入，可能会使矿区及周围一定范围深层地下水位小幅下降；未来矿山采矿活动对水质影响总体较轻；未来矿山采矿活动对区内水源影响较小。预测矿山开采对区内地下水含水层的影响和破坏程度总体为较轻。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 矿区地形地貌景观（地质遗迹、人文景观）破坏现状分析与预测 |  |  |  |  | 现状：评估区及周边无自然保护区、旅游景区（点）、重要交通要道、建筑设施及水源点分布；现状下矿山建设已对区内地形地貌景观造成一定程度的影响和破坏，主要为露天采场和矿山辅助设施区。露天采场区：本矿山开采方式为露天开采，开采标高为2180m～2070m，位于该区最低侵蚀基准面（2026m）之上；现状下因矿山历史开采形成的边坡。根据现场调查，矿区及周围含水层地下水位下降较小，未影响矿区及周围生产生活用水。现状下矿业活动对评估区地下水位层的影响较轻。辅助设施区：本矿山基建设施已完成，现状下对该区地形地貌景观有一定程度的破坏和影响。主要表现为工业场地、办公生活区、排土场、破碎站、堆料场和矿山道路等矿山辅助设施。矿山辅助设施的建设改变了该区原来的土地利用格局，同时矿山的开采及建筑物修建对地形地貌景观有一定的破坏和影响。综上所述，矿山现状开采于建设区内的地形地貌景观破坏较严重。 预测：未来矿山开采建设和运营过程中，随着采矿范围和开采深度的扩大，将形成较大范围的采空区和开采边坡，矿山最终开采面积为15.016hm2，最大开采深度达110m，最终边坡角50°-55°。露天采场的形成将造成山体破损、岩石裸露和破坏大面积的地表植被等，使原生地貌发生改变，区域内原生植被的拦砂蓄渗功能丧失，露天采场的形成对地形地貌景观破坏和影响强烈。预测矿山开采对区内地形地貌景观破坏和影响较严重。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 矿区水土环境污染现状分析与预测 |  |  |  |  | 现状：评估区属低纬高原季风气候，地表无地表水体及泉点出露。矿山生产生活用水量不大，大部分用于凿岩，少部分用于露天采场、排土场、破碎站、堆料场和矿山道路，生活废水经处理后外排。矿石中不含有毒有害元素，场地内大气降水冲刷松散堆积物导致部分水土流失，对地表水体造成一定的污染。现状总体对地下水土壤的污染程度较轻。 预测：根据实地调查，矿山运行期用水包括爆破钻孔用水、场地洒水降尘用水、生活用水、初期雨水等产生的废水。爆破钻孔年打孔用水量约50m3，钻孔用水不添加任何化学试剂，钻孔用水在使用后为大部分岩石所吸收，其余部分在自然蒸发，基本无废水产生。降尘用水晴天洒水降尘用水量约40m3/d，矿山主要开采石灰岩，矿石中未发现有毒有害物质，受雨水淋漓不会产生有害污染物，对周围地表水环境影响不大。生活污水年产生量约100m3，主要污染物为COD、SS、氨氮等，项目内食宿人员较少，污水产生量较小，污染物产生浓度较低，生活污水经沉淀池（1m3）处理后进入化粪池，化粪池的容积大于项目生活污水产生量，能够满足30天生活污水储存量的需求，定期农民清掏作为农家肥，远大于生活污水产生量，生活污水不外排，对环境影响较小。矿山采用潜孔钻机凿岩，装载机装载，东风7t载重自卸式汽车运输，开采后的矿石破碎后即可销售，矿石加工过程中不需要化学药品对矿石进行处理，矿山仅进行物理破碎和简单加工；矿石中未发现有毒有害物质，属《环境影响评价导则 土壤环境》（HJ964—2018）附录A中的IV类项目类别，矿山开采过程中不会导致土壤的盐化、酸化及碱化，矿山开采对土壤污染程度较小。矿区生产用水基本不外排，对矿区及区域水环境影响较小，在未来的开采过程中矿业活动对水土环境污染程度较轻。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 村庄及重要设施影响评估 |  |  |  |  | 矿山为露天开采，在矿山爆破、矿石加工以及矿山运输中产生的粉尘应采取进行洒水除尘，铲装采用喷雾洒水抑尘，尽量减少粉尘等对环境的影响。矿山开采、爆破、加工等将产生噪声污染，因此矿山开采过程中应采用新型低噪声的凿岩机、破碎生产设备等，从整体降低凿岩机等噪声。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 矿山地质环境影响综合评估 |  |  |  |  |  |  | 矿山地质环境影响综合评估区矿山地质环境影响程度划分为严重和较轻两个级别，将评估区划为现状矿山地质环境影响严重区（i）和影响较轻区（iii）二级二区。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 矿区土地损毁预测与评估 | 土地损毁的环节与时序 |  |  |  |  |  |  | 矿山为露天开采项目，土地的损毁成因与矿山的开采方法、开采工艺流程、资源存储的形式、地表工业建设布局等有着密切的关系。根据矿山自身特点，开采可能产生土地损毁的环节集中在后期矿山开采损毁土地。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 已损毁各类土地现状 |  |  |  |  |  |  | 已损毁土地6.347hm2。按土地利用现状类型统计，其中旱地（0103）0.180hm2、乔木林地（0301）0.249hm2、灌木林地（0305）0.005hm2、采矿用地（0602）5.708hm2、农村道路（1006）0.205hm2；损毁方式为挖损和压占，挖损区域土地损毁程度为重度，压占区域土地损毁程度为轻度，涉及土地权属为宝山镇宝山村民委员会。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 拟损毁土地预测与评估 |  |  |  |  |  |  | 拟损毁土地10.283hm2。按土地利用现状类型统计，其中旱地（0103）1.783hm2、乔木林地（0301）3.071hm2、灌木林地（0305）1.226hm2、采矿用地（0602）4.049hm2、农村道路（1006）0.154hm2；损毁方式为挖损和压占，挖损区域土地损毁程度为重度，压占区域土地损毁程度为轻度，涉及土地权属为宝山镇宝山村民委员会。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 复垦区土地利用现状 | 一级地类 |  |  |  | 二级地类 |  |  |  |  |  |  | 已损毁 |  |  | 拟损毁 |  |  |  | 小计 |  |  |  | 所占比例 |  |
|  | 编码 | 名称 |  |  | 编码 |  | 名称 |  |  |  |  | 面积（hm2） |  |  | 面积（hm2） |  |  |  | 面积（hm2） |  |  |  | （%） |  |
|  | 01 | 耕地 |  |  | 0103 |  | 旱地 |  |  |  |  | 0.180 |  |  | 1.783 |  |  |  | 1.963 |  |  |  | 11.80 |  |
|  | 03 | 林地 |  |  | 0301 |  | 乔木林地 |  |  |  |  | 0.249 |  |  | 3.071 |  |  |  | 3.320 |  |  |  | 19.96 |  |
|  |  |  |  |  | 0305 |  | 灌木木地 |  |  |  |  | 0.005 |  |  | 1.226 |  |  |  | 1.231 |  |  |  | 7.40 |  |
|  | 06 | 工矿仓储用地 |  |  | 0602 |  | 采矿用地 |  |  |  |  | 5.708 |  |  | 4.049 |  |  |  | 9.757 |  |  |  | 58.68 |  |
|  | 10 | 交通运输用地 |  |  | 1006 |  | 农村道路 |  |  |  |  | 0.205 |  |  | 0.154 |  |  |  | 0.359 |  |  |  | 2.16 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.347 |  |  | 10.283 |  |  |  | 16.630 |  |  |  | 100 |  |
| 复垦责任范围内土地损毁及占用面积 | 类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 面积（公顷） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 已损毁 |  |  |  | 拟损毁 |  |  |  |  | 小计 |  |  |  |
|  | 损毁 |  |  | 挖损 |  |  |  |  |  |  |  | 2.855 |  |  |  | 9.662 |  |  |  |  | 12.517 |  |  |  |
|  |  |  |  | 塌陷 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 压占 |  |  |  |  |  |  |  | 3.492 |  |  |  | 0.621 |  |  |  |  | 4.113 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.347 |  |  |  | 10.283 |  |  |  |  | 16.630 |  |  |  |
| 土地复垦面积 | 一级地类 |  |  |  | 二级地类 |  |  |  |  |  |  | 面积（公顷） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 已复垦 |  |  |  |  |  | 拟复垦 |  |  |  |  |  |  |
|  | 耕地 |  |  |  | 旱地 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 8.632 |  |  |  |  |  |  |
|  | 林地 |  |  |  | 乔木林地 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 6.660 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 15.292 |  |  |  |  |  |  |
|  | 占用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.215 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地复垦率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91.95% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 矿山地质环境治理保护工程措施工程量及投资估算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 治理分区 | 治理对象 |  |  |  |  | 工程措施 |  |  |  |  |  |  | 工程项目 |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  | 工作量（方案适用期） |
| 重点防治区和次重点防治区 | 露天采场 |  |  |  |  | 边坡危岩清除工程 |  |  |  |  |  |  | 人工挖方 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 4550 |
|  |  |  |  |  |  | 露天采场平台 |  |  |  |  |  |  | 浆砌石挡土埂 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 1224.3 |
|  |  |  |  |  |  | 设计截排水沟 |  |  |  |  |  |  | 土方开挖 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 2092.97 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M7.5浆砌石壁 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 1627.92 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C20砼底 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 232.56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C15碎石砼压顶 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 116.28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 伸缩缝 |  |  |  |  |  |  | m² |  |  |  | 72.68 |
|  |  |  |  |  |  | 设计截排水沟沉砂池 |  |  |  |  |  |  | 挖土方 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C20砼壁 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 8.4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C20砼底 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C20导流墙 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 碎石垫层 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 2 |
|  | 露天采场周边 |  |  |  |  | 警示工程 |  |  |  |  |  |  | 警示标牌 |  |  |  |  |  |  | 块 |  |  |  | 8 |
|  | 监测管控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 布设监测点 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 11 |
| 一般防治区 | 监测管控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投资估算 | 方案编制年限总费用概算（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 静态投资 |  |  |  |  |  |  | 146.64 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 动态投资 |  |  |  |  |  |  | 179.31 |  |  |  |  |
| 地质环境保护工作计划及保障措施和费用预存 | 工作计划 |  |  |  |  |  |  | 开采近期：安排恢复治理资金64.68万元，主要完成工程措施及监测措施； 开采中后期：安排恢复治理资金86.13万元，主要完成工程措施及监测措施； 闭采期：安排恢复治理资金28.50万元，以监测措施为主。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障措施 |  |  |  |  |  |  | 因《云南省矿山地质环境治理恢复基金管理暂行办法》未明确缴存比例及金额，为保证治理资金预存及时到位，本次矿山的恢复治理基金提取方案暂行参照土地复垦治理基金提取方案执行，第一次预存资金不低于静态总投资的20%，其余费用按照静态总资金每年预存一次，阶段费用预存额不得低于实际投资额度，且在矿山生产服务期满前全部预存完毕。资金全部来源宣威市坤山富建材有限公司自筹。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 费用预存计划 |  |  |  | 阶段 |  |  |  |  | 年度 |  |  |  |  | 分期 |  | 预存金额（万元） |  |  |  |  | 年度治理费用预存时间 |  |  |
|  |  |  |  |  | 第一阶段（方案适用期5年） |  |  |  |  | 2024.4-2025.4 |  |  |  |  | 第1期 |  | 30.00 |  |  |  |  | 2024.4.30前 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025.4-2026.4 |  |  |  |  | 第2期 |  | 11.50 |  |  |  |  | 2025.4.30前 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026.4-2027.4 |  |  |  |  | 第3期 |  | 11.50 |  |  |  |  | 2026.4.30前 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027.4-2028.4 |  |  |  |  | 第4期 |  | 11.50 |  |  |  |  | 2027.4.30前 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028.4-2029.4 |  |  |  |  | 第5期 |  | 11.50 |  |  |  |  | 2028.4.30前 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 76.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第二阶段（开采中后期） |  |  |  |  | 2029.4-2030.4 |  |  |  |  | 第6期 |  | 11.50 |  |  |  |  | 2029.4.30前 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030.4-2031.4 |  |  |  |  | 第7期 |  | 11.50 |  |  |  |  | 2030.4.30前 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2031.4-2032.4 |  |  |  |  | 第8期 |  | 11.50 |  |  |  |  | 2031.4.30前 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2032.4-2033.4 |  |  |  |  | 第9期 |  | 11.50 |  |  |  |  | 2032.4.30前 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2033.4-2034.4 |  |  |  |  | 第10期 |  | 11.50 |  |  |  |  | 2033.4.30前 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2034.4-2035.4 |  |  |  |  | 第11期 |  | 11.50 |  |  |  |  | 2034.4.30前 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2035.4-2036.4 |  |  |  |  | 第12期 |  | 11.50 |  |  |  |  | 2035.4.30前 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2036.4-2037.4 |  |  |  |  | 第13期 |  | 11.50 |  |  |  |  | 2036.4.30前 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2037.4-2038.4 |  |  |  |  | 第14期 |  | 11.31 |  |  |  |  | 2037.4.30前 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 103.31 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第三阶段（闭采期） |  |  |  |  | 2038.4-2039.4 |  |  |  |  | 第15期 |  | 0 |  |  |  |  | 2038.4.30前 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2039.4-2040.4 |  |  |  |  | 第16期 |  | 0 |  |  |  |  | 2039.4.30前 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2040.4-2041.4 |  |  |  |  | 第17期 |  | 0 |  |  |  |  | 2040.4.30前 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 复垦工作计划及保障措施和费用预存 | 工作计划 |  |  |  |  |  |  |  | 1、开采近期5年（2024年4月～2029年4月） （1）生产期第1年（2024年4月～2025年4月）对北东部露天开采边坡进行复垦,面积2.855hm2，复垦为乔木林地，主要复垦措施为土壤重构、监测与管护措施。 （2）生产期第2～5年（2025年4月～2029年4月）为矿山正常开采阶段，无复垦工作计划安排。 2、开采中后期9年（2029年4月～2038年4月）为矿山正常开采阶段，对露天采场安全平台开采边坡区域进行边开采边复垦工作，复垦为乔木林地，拟复垦面积2.110hm2；对已复垦区域的复垦效果进行监测；对矿山采矿设施、工业场地各单元进行监测，确保做好主体设计各项防护措施； 3、闭采治理期3年（2038年4月～2041年4月）该阶段为复垦措施全面复垦期，主要完成办公生活区、工业广场、露天采区底部平台、露天采场边坡等区域的土地复垦工作；同时对已复垦区域进行管护。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障措施 |  |  |  |  |  |  |  | 本复垦项目静态总投资为150.07万元，动态总投资为183.67万元。资金全部来源宣威市坤山富建材有限公司自筹，提取的资金存入专门账户。复垦费用的预存依据《土地复垦条例实施办法》（2013年3月1日），为保证复垦资金及时到位，第一次预存土地资金不低于静态总投资的20%，阶段复垦费用预存额不得低于实际投资额度，且在矿产生产服务期满前全部预存完毕。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 费用预存计划 |  |  |  | 阶段 |  |  |  |  |  | 年度 |  |  |  | 分期 |  | 预存金额(万元) |  |  |  |  | 年度治理费用预存时间 |  |  |
|  |  |  |  |  | 第一阶段（方案适用期5年） |  |  |  |  |  | 2024.4-2025.4 |  |  |  | 第1期 |  | 30.07 |  |  |  |  | 2024.4.30前 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025.4-2026.4 |  |  |  | 第2期 |  | 12.00 |  |  |  |  | 2025.4.30前 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026.4-2027.4 |  |  |  | 第3期 |  | 11.80 |  |  |  |  | 2026.4.30前 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027.4-2028.4 |  |  |  | 第4期 |  | 11.80 |  |  |  |  | 2027.4.30前 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028.4-2029.4 |  |  |  | 第5期 |  | 11.80 |  |  |  |  | 2028.4.30前 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  | 77.47 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第二阶段（开采中后期） |  |  |  |  |  | 2029.4-2030.4 |  |  |  | 第6期 |  | 11.80 |  |  |  |  | 2029.4.30前 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030.4-2031.4 |  |  |  | 第7期 |  | 11.80 |  |  |  |  | 2030.4.30前 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2031.4-2032.4 |  |  |  | 第8期 |  | 11.80 |  |  |  |  | 2031.4.30前 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2032.4-2033.4 |  |  |  | 第9期 |  | 11.80 |  |  |  |  | 2032.4.30前 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2033.4-2034.4 |  |  |  | 第10期 |  | 11.80 |  |  |  |  | 2033.4.30前 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2034.4-2035.4 |  |  |  | 第11期 |  | 11.80 |  |  |  |  | 2034.4.30前 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2035.4-2036.4 |  |  |  | 第12期 |  | 11.80 |  |  |  |  | 2035.4.30前 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2036.4-2037.4 |  |  |  | 第13期 |  | 11.80 |  |  |  |  | 2036.4.30前 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2037.4-2038.4 |  |  |  | 第14期 |  | 11.80 |  |  |  |  | 2037.4.30前 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  | 106.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2038.4-2039.4 |  |  |  | 第15期 |  | 0 |  |  |  |  | 2038.4.30前 |  |  |
|  |  |  |  |  | 第三阶段（闭采期） |  |  |  |  |  | 2039.4-2040.4 |  |  |  | 第16期 |  | 0 |  |  |  |  | 2039.4.30前 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2040.4-2041.4 |  |  |  | 第17期 |  | 0 |  |  |  |  | 2040.4.30前 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 183.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 复垦费用估算 |  |  |  |  | 费用 构成 |  |  |  | 序号 |  |  |  |  | 工程或费用名称 |  |  |  |  |  |  |  | 估算金额 （万元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一 |  |  |  |  | 工程施工费 |  |  |  |  |  |  |  | 106.30 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二 |  |  |  |  | 设备费 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 三 |  |  |  |  | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  | 24.95 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 四 |  |  |  |  | 监测与管护费 |  |  |  |  |  |  |  | 7.76 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 五 |  |  |  |  | 预备费 |  |  |  |  |  |  |  | 11.06 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 六 |  |  |  |  | 静态总投资 |  |  |  |  |  |  |  | 150.07 (6542.42元/亩) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 七 |  |  |  |  | 动态总投资 |  |  |  |  |  |  |  | 183.67 (8007.24元/亩) |  |  |

第三部分  结论与建议

一、结论

（一）恢复治理结论

1、评估区重要程度属重要区，矿山生产建设规模为中型，矿山地质环境复杂程度为中等。矿山地质环境影响评估精度等级为一级，矿山地质灾害危险性评估级别定为二级。评估区面积0.1502km2。本方案适用年限为5年。

2、评估区地形地貌条件中等；评估区总体地质构造条件简单；评估区水文地质条件属以岩溶水充水为主的简单类型；评估区工程地质条件属中等；评估区地质环境条件为中等类型。

3、评估区现状未发现崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地面沉降、地裂缝等地质灾害。现状地质灾害主要为采矿活动形成的不稳定斜坡BW1，现状条件下发生地质灾害的可能性小，危害性小，危险性小。随着排土场、堆料场堆放生产过程中所产生的矿石、废土石可能在强降雨作用下诱发泥石流地质灾害，破坏矿山设施及周边农田，诱发泥石流的可能性中等，危害性中等，危险性中等。矿山建设诱发崩塌、垮塌、泥石流等地质灾害的可能性中等，危害性中等，危险性中等。现状矿业活动对含水层的影响和破坏较轻；对地形地貌景观的影响较严重、对水土资源污染较轻；在矿区内无重要的建筑设施分布，其四周无重要设施布置，采矿活动对村庄影响较小。矿山地质环境现状评估分区分为影响严重区（i）、影响一般区（iii）三级二区。

4、矿山现状沿采场面发育有弧形状不稳定斜坡（BW1），矿山建设加剧现状地质灾害的可能性中等，危害性中等，危险性中等。矿山建设可能诱发采场边坡滑坡、崩塌、掉块等；随着排土场、堆料场堆放生产过程中所产生的矿石、废土石可能在强降雨作用下诱发泥石流地质灾害。矿山建设诱发崩塌、垮塌、泥石流等地质灾害的可能性中等，危害性中等，危险性中等。危害采矿工作人员、设备及矿山设施、工业广场及下方公路、车辆、人员安全。矿山建设总体可能加剧、诱发、遭受的地质灾害对地质环境影响较严重。矿业活动对含水层的影响和破坏较轻。对地形地貌景观的影响严重。对水土资源污染较轻，采矿活动对村庄影响较小。矿山地质环境影响预测评估划分为影响严重区（i）、影响一般区（iii）三级二区。

5、将评估区地质灾害危害性等级划分为地质灾害危险性大区（Ⅰ）、地质灾害危险性小区（Ⅲ）三级二区。矿山场地建设适宜性为基本适宜。

6、矿山地质环境保护与恢复治理方案编制年限为17年（2024年4月～2041年4月），适用年限为5年（2024年4月～2029年4月），5年后矿山需重新修编矿山地质环境保护与土地复垦方案。

7、矿山地质环境保护与恢复治理划分为重点防治区（A）、一般防治区（C）。

8、工程措施：不稳定斜坡危岩清理、开采边坡挡土埂修建、矿山截排水沟修建、竖立安全警示牌、设置监测点。

本矿山地质环境保护与恢复治理方案于方案编制年限（17年）内估算总静态投资146.64万元。其中适用年限（5年）静态投资83.06万元，开采中后期（9年）及闭采期（3年）静态投资63.58万元。估算动态总投资为179.31万元，其中适用年限（5年）动态投资64.68万元，开采中后期（9年）动态投资86.13万元，闭采期（3年）动态投资28.50万元。

（二）土地复垦结论

1、宣威市宝山镇张光磊石厂损毁土地总面积为16.630hm2。已损毁土地面积6.347hm2，其中旱地0.180hm2、乔木林地0.249hm2、灌木林地0.005hm2、采矿用地5.708hm2和农村道路0.205hm2。拟损毁土地面积10.283hm2，其中旱地1.783hm2、乔木林地3.071hm2、灌木林地1.226hm2、采矿用地4.049hm2和农村道路0.154hm2。按损毁土地方式统计，挖损损毁土地12.517hm2，压占损毁土地4.113hm2。按损毁土地程度统计，轻度损毁土地4.113hm2、重度损毁土地12.517hm2。土地权属为宝山镇宝山村民委员会。

2、本次编写的矿山地质环境保护与土地复垦方案编制年限为17年（2024年4月～2041年4月），适用年限为5年（2024年4月～2029年4月），5年后矿山需重新修编矿山地质环境保护与土地复垦方案。

3、本方案规划复垦土地面积16.630hm2，其中矿山道路保留为农耕道路，面积0.887hm2，截排水沟保留为水利设施用地，面积0.451hm2，无需进行复垦。最终确定复垦土地面积15.292hm2，其中复垦为旱地8.632hm2、乔木林地6.660hm2，土地复垦率为91.95%。

4、工程措施：清理工程、平整工程、土壤回覆工程、生物化学工程、林草恢复工程、土壤培肥。

5、本项目土地复垦总面积15.292hm2（229.38亩），静态总投资为150.07万元，其中工程施工费106.30万元，其他费用24.95万元，监测与管护费用7.76万元，预备费11.06万元；亩均静态投资6542.42元；动态总投资为183.67万元，其中价差预备费33.60万元，亩均投资8007.24元。其中适用年限（5年）内价差预备费为5.64万元，动态总投资为65.71万元；开采中后期（9年）内价差预备费为20.97万元，动态总投资为88.47万元；闭坑期（3年）内价差预备费为6.99万元，动态总投资为29.49万元。资金均为宣威市坤山富建材有限公司自筹。

二、建议

1、应对不稳定斜坡加强监测，根据其活动情况和危险性增大时，请有设计资质的单位对其进行专项的勘察设计治理。

2、建立完善的监测系统，结合最终采空区，形成监测网，重点对采空区及周边范围、矿山设施、防治工程等可能遭受地质灾害的区域进行严格的监测，定时汇总监测结果，并根据监测结果对监测工作进行修正，发现问题及时请有资质的单位进行评估和设计。

3、在方案编制年限内，根据开采情况对本方案设计的工程、植物和监测措施进行修编，本次仅为初步方案，各工程实施前要进行单项工程研究和设计。

4、矿山为露天开采，在矿山爆破、矿石加工以及矿山运输中产生的粉尘应采取进行洒水除尘，铲装采用喷雾洒水抑尘，尽量减少粉尘等对环境的影响。

5、建议矿山后期开采中，将现露天采场中剥离的废土、石分别集中堆放在临时排土场中，并做好拦挡、防排水措施，保护好土源，作为后期恢复用土。

6、建议矿山加强内部管理，严格遵守《中华人民共和国矿产资源法》及《云南省矿产资源管理条例》的规定，合法开采，不越界开采。

7、矿山开采应严格按照开发利用方案自上而下分台阶开采原则进行开采，上部开采完后先行治理台阶上的恢复治理工作，不能全部开采完后再来分台阶。

8、开采岩体为以石灰岩为主的较硬岩类，力学强度较高；结构面为层理面、节理、裂隙面；在未来开采条件下将形成高陡边帮，存在外倾结构面或危岩；加之开采过程中遭受卸荷与爆破震动作用，边帮岩体又进一步碎裂，岩体完整性、强度降低，存在边帮失稳破坏（崩塌、滑坡）的可能性，对矿山生产生活设施及作业人员危害性大，应注意加强监测预警措施予以防范。

9、露采境界及其临近区域地形条件具备一定的汇水范围，矿坑涌水量受降水调节，暴雨时用水量较大，大气降水是矿床充水的主要来源之一，企业应注意采取相关的截排水措施。

10、及时开展《方案》确定的地质环境保护与土地复垦工作，落实履行年度计划，资金的使用与管理依照有关规定执行。

11、本方案依据现场调查成果和已有资料进行编制，综合了已有资料成果的相关内容，但不能代替已有资料的各项专业性内容。业主进行矿山地质环境保护与恢复治理时，除满足本方案要求外，还须满足《开采方案设计》 《环评报告(表)》《水土保持报告(表)》等资料及有关法律法规、规程、规范、标准等的要求。

12、为保证方案的时效性和可操作性，在方案适用年限内，如采矿权人申请变更矿区范围、矿种、生产规模、开采方式的必须重新编制或修编矿山地质环境保护与恢复治理方案。